„Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji  na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022-etap I”

W grudniu 2018r zakończono i rozliczono I etap Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022.

Wykonano 47 zadań  zmierzających do poprawy stanu ekologicznego naszego otoczenia, polegających na:

- montażu czternastu kotłów na eko-groszek;

- montażu dwudziestu kotłów gazowych;

- montaż jednego koła na biomasę;

- dociepleniu ścian w siedmiu budynkach;

- montażu dwóch układów solarnych;

- montażu trzech układów fotowoltaicznych.

Rzeczywiste nakłady poniesione w 2018 r. jak i wykorzystanie źródeł finansowania:

- WFOŚiGW – pożyczka – 298 446,53 zł

- Dotacja Gminy Sławków/ Umorzenie WFOŚiGW – 95 425,00 zł

- Środki własne mieszkańca – 291 978,63 zł

Całkowity koszt zadania: 685 850,16 zł.

Każde zamontowane nowe źródło ciepła, kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne  lub  inwestycja związana z dociepleniem budynku została oznakowana logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.